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Передано по электронной почте Всем Национальным Духовным Собраниям Дорогие друзья-бахаи!
Всемирный Дом Справедливости желает сообщить вам о прогрессе, достигнутом за последние недели в строительстве Усыпальницы Абдул-Баха.
После пожара, произошедшего в начале апреля, строительная площадка Усыпальницы была закрыта.
Это было необходимо для того, чтобы провести тщательное расследование причины пожара и его прямых последствий, которое к данному моменту пришло к выводу и подтвердило, что пожар был результатом несчастного случая.
Соответственно, страховое возмещение всех понесенных убытков проходит успешно.
В то время как строительные работы на участках, не затронутых пожаром, продолжались, площадка только недавно была вновь открыта для очистки пострадавш ей территори и.
Конструкции в целом прочные, однако, дабы убедиться, что проект соответствует самым высоким стандартам качества и полностью реализован замысел проекта, были начаты обширные испытания, призванные выяснить, какие части требуют ремонта или должны быть заменены.
Определение характера этих восстановительных работ для некоторых частей пола, стен и колонн предполагает постоянное совещание с инженерами-строителями проекта и проверк у внешними экспертами.
Точная дата завершения проекта не установлена, однако, есть понимание, что авария приведет к существенной задержке окончания строительства места последнего упокоения Абдул-Баха.
Тем не менее это не потребует повышения уровня пожертвований, который уже был объявлен.
С теплыми приветствиями бахаи, Департамент Секретариата копия: Международный Центр обучения
Коллегии Советников Советники
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