2022-11-01 Всем Национальным Духовным Собраниям об Усыпальнице Абдул-Баха

Всемирный Дом Справедливости

Содержание

Основной

Основной

14 апреля 2022 г.

Передано по электронной почте Всем Национальным Духовным Собраниям Дорогие друзья-бахаи!

В дополнение к сообщению Всемирного Дома Справедливости от апреля 2022 г. о пожаре на строительной площадке Усыпальницы Абдул-Баха нас попросили поделиться с вами следующей информацией.

Скорбь, с которой друзья по всему миру восприняли известие о пожаре, свидетельствует о глубине их любви к Абдул-Баха и их страстном стремлении к завершению строительства Его Усыпальницы.

Дом Справедливости был весьма тронут излиянием искренней любви, бурными выражениями поддержки, а также неудержимой жизнестойкостью и решимостью, которые очевидны в сообщениях как отдельных лиц, так и институтов.

Расследование еще не завершено, однако, по предварительной информации пожар произошел в результате несчастного случая.

Пожар, усилившийся изза преимущественно ветреной погоды, привел к потере строительных материалов, разрушению временной опалубки и строительных лесов, повреждению участков некоторых стен.

К счастью, готовые бетонные конструкции не были затронуты, а проект застрахован.

Несмотря на этот сбой и потерю нескольких месяцев работы, команда проекта уже предприняла шаги для продвижения проекта вперед.

Дом С праведливости полностью доверяет ее действиям.

Когда ущерб, нанесенный участкам, наиболее пострадавшим от пожара, будет исследован и устранен, основное внимание в ходе строительства сместится на завершение работ по другим аспектам проекта, включая северную площадь.

В ближайшее время также начнется возведение центра для посетителей и других сопутствующих объектов.

Кроме того, резка и формовка мраморной облицовки трельяжных решеток в Италии и производство глазурованного стекла в Португалии не останавл иваются.

Дом Справедливости не установил конкретной даты завершения проекта, тем не менее он разделяет страстное ожидание верующих по всему миру завершения строительства здания и его окружения и в конечном счете переноса священных останков возлюблен ного Учителя в место их последнего упокоения.

С теплыми приветствиями бахаи, Департамент Секретариата копия: Международный Центр обучения Коллегии Советников Советники
[ПОДПИСАНО: ВСЕМИРНЫЙ ДОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ